|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSP | Vorgang | Arbeit | Ressource /Menge | Kosten, € | Summe |
| A.2 | **Phase 2 - Implementierung** |  |  |  |  |
| A.2.10 | Prototyp erstellen | 10  40  12 | TE 2  PJ 2  PC++ 1 | 1000,- / Tag  700,- / Tag  700,- / Tag  Summe | 20 000,-  56 000,-  8 500,-  84 500,- |
| A.2.1 | Übergreifendes Datenbankdesign | 10 | PJ 2 | 700,- / Tag  Summe | 14 000,-  14 000,- |
| A.2.3 | Statistik | 10 | TE 1  Lizenz 1 | 700,- / Tag  700,- / St.  Summe | 7 000,-  700,-  7 700,- |
| … | … | … | … | … | … |
|  |  |  |  | Gesamtsumme | 565 230,- |

Tabelle: Beispiel Ressourcen- und Kostenplanung